PROCURA

Kit de Prompts — Vérification Sprint 1 & Exécution Sprint 2

PROMPTS PRÊTS À ENVOYER À L’IA

Ce document contient :

- Partie A — Audit complet du Sprint 1 (12 prompts de vérification indépendants)

- Partie B — Exécution complète du Sprint 2 (26 prompts séquentiels, 1–3 points chacun)

- Partie C — Runbook manuel pour tout ce qui nécessite le VPS / la machine hôte

Mode d’emploi : envoyez chaque prompt UN PAR UN à Antigravity, dans l’ordre. Ne passez au prompt suivant qu’après avoir vérifié le résultat du précédent. Chaque prompt est indépendant et contextualisé : il rappelle ce qui existe déjà pour que l’IA ne casse rien.

# PARTIE A — AUDIT & VÉRIFICATION FINALE DU SPRINT 1

Objectif : obtenir de l’IA un rapport d’audit factuel, section par section, comparant ce qui a été réellement construit au périmètre officiel du Sprint 1 (Fondations). Chaque prompt cible UNE zone technique et force l’IA à produire un verdict PASS / FAIL / PARTIEL avec preuve (fichier, ligne, commande de test), jamais une opinion vague.

PROMPT A.1  ·  Cartographie réelle du repository   [1 point]

Tu es en train d'auditer le repository PROCURA à la fin du Sprint 1. Ne suppose rien : explore réellement l'arborescence du projet. Tâches : 1. Liste l'arborescence complète du repo (profondeur 3) avec un court commentaire par dossier sur son rôle réel observé (pas supposé). 2. Compare cette arborescence au découpage attendu : /infra, /infra/security, /infra/monitoring, /backend, /backend/shared, /frontend, /database, /contracts, /docs, /scripts, /tests, /.github/workflows. 3. Pour chaque dossier attendu MANQUANT, marque-le explicitement "MANQUANT". 4. Pour chaque dossier attendu PRÉSENT mais vide ou incomplet, marque-le "INCOMPLET" et précise ce qu'il manque. 5. Termine par un tableau récapitulatif : Dossier ¦ Statut (OK / INCOMPLET / MANQUANT) ¦ Commentaire. Ne corrige rien pour l'instant. Ce prompt est un audit de lecture seule.

PROMPT A.2  ·  Infrastructure as Code — Docker Compose   [2 points]

Audit du Sprint 1 — Zone : Infrastructure (Docker Compose). Tâches : 1. Ouvre le/les fichiers docker-compose (dev + staging s'ils existent) et vérifie la présence réelle des services suivants : PostgreSQL, MinIO, Redis, RabbitMQ, HashiCorp Vault, Nginx (reverse proxy), backend API, frontend. 2. Pour chaque service, vérifie concrètement : - Les volumes sont-ils persistants (named volumes, pas de données éphémères) ? - Les réseaux Docker séparent-ils bien une zone "dmz_net" d'une zone "lan_net" (même si le portail fournisseur n'est pas encore développé, la séparation réseau doit déjà exister dans le compose) ? - Y a-t-il des ports exposés inutilement vers l'extérieur (0.0.0.0) qui devraient être internes uniquement ? - Les variables sensibles (mots de passe, clés) sont-elles en dur dans le fichier YAML, ou référencées via .env / secrets Docker ? 3. Produis un tableau : Service ¦ Présent ¦ Volume persistant ¦ Réseau isolé ¦ Secrets externalisés ¦ Verdict. 4. Liste les corrections nécessaires par ordre de criticité, sans les appliquer encore.

PROMPT A.3  ·  Chiffrement des données au repos   [2 points]

Audit du Sprint 1 — Zone : Chiffrement (PostgreSQL TDE, MinIO SSE-C). Tâches : 1. Vérifie la configuration réelle de PostgreSQL : le chiffrement au repos (TDE ou équivalent via chiffrement disque/volume) est-il configuré dans le compose/config, ou seulement prévu en commentaire ? 2. Vérifie la configuration MinIO : SSE-C ou chiffrement serveur est-il activé dans les variables d'environnement / la config de bucket ? 3. Vérifie que les clés de chiffrement ne sont PAS en clair dans le repo (grep sur les patterns type "SECRET_KEY", "ENCRYPTION_KEY", "PASSWORD" dans tout le repo). 4. Si HashiCorp Vault est déployé, vérifie qu'il est bien référencé comme source des secrets par les autres services (et pas juste déployé sans être utilisé). 5. Produis un rapport PASS/FAIL par point avec la preuve exacte (chemin de fichier + extrait pertinent).

PROMPT A.4  ·  Auth Service — JWT, sessions, sécurité   [2 points]

Audit du Sprint 1 — Zone : Authentification. Tâches : 1. Localise le service d'authentification. Vérifie concrètement : - Les tokens JWT ont-ils une expiration courte (access token) et un refresh token séparé ? - Le secret de signature JWT vient-il de Vault/variables d'environnement, ou est-il en dur dans le code ? - Le logout invalide-t-il réellement la session côté serveur (Redis) et pas seulement côté client ? - Les mots de passe sont-ils hashés avec bcrypt/argon2 (jamais en clair, jamais MD5/SHA1 seul) ? 2. Vérifie le blocage brute-force : après combien de tentatives échouées le compte est-il bloqué ? Le code implémente-t-il réellement cette logique ou est-ce seulement prévu dans la doc ? 3. Vérifie les cookies/tokens : flags HttpOnly et Secure sont-ils bien présents ? 4. Exécute (ou simule si pas d'environnement actif) un scénario : 6 tentatives de connexion avec mauvais mot de passe. Décris ce qui devrait se passer selon le code actuel. 5. Rapport PASS/FAIL avec preuve de code (fichier + fonction).

PROMPT A.5  ·  RBAC Engine — contrôle d’accès   [2 points]

Audit du Sprint 1 — Zone : RBAC. Tâches : 1. Localise le middleware/moteur RBAC. Vérifie qu'il est bien appliqué sur TOUTES les routes protégées (pas seulement quelques-unes à titre d'exemple). 2. Liste chaque route existante actuellement dans le backend et précise, pour chacune : protégée par RBAC (oui/non), rôle(s) requis. 3. Identifie toute route qui devrait être protégée mais qui ne l'est pas (faille potentielle). 4. Vérifie que le refus d'accès renvoie bien un code 403 (et pas 500 ou un comportement silencieux) et qu'il est journalisé. 5. Produis un tableau : Route ¦ Méthode ¦ Rôles requis ¦ Protégée (oui/non) ¦ Verdict sécurité.

PROMPT A.6  ·  Réseau, TLS et surface d’attaque   [2 points]

Audit du Sprint 1 — Zone : Réseau & TLS (niveau code/config uniquement — pas de VPS réel disponible à ce stade). Tâches : 1. Vérifie la configuration Nginx présente dans le repo : TLS 1.3 est-il forcé (ssl_protocols), les versions obsolètes (TLS 1.0/1.1, SSLv3) sont-elles explicitement désactivées ? 2. Vérifie la présence de l'en-tête HSTS et des en-têtes de sécurité de base (X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Content-Security-Policy même minimale). 3. Vérifie que les certificats utilisés en dev sont bien des certificats auto-signés locaux et NON des certificats de production committés dans le repo (aucun .pem/.key réel ne doit être versionné). 4. Liste tout ce qui, dans cette zone, NE PEUT PAS être validé sans accès au VPS réel (ex : règles de firewall système, séparation physique VLAN, règles cloud provider). Marque-les explicitement "À VALIDER AU DÉPLOIEMENT" — ne les compte pas comme échec. 5. Rapport final de cette zone avec distinction claire entre ce qui est du ressort du code (validé ou non) et ce qui est du ressort de l'infrastructure hôte (reporté).

PROMPT A.7  ·  Schéma de base de données   [1 point]

Audit du Sprint 1 — Zone : Base de données. Tâches : 1. Liste toutes les tables/migrations existantes. 2. Compare à la liste attendue pour le MVP : users, roles, permissions, departments, need_requests, need_versions, rfqs, rfq_documents, suppliers, rfq_suppliers, invitations, submissions, submission_files, security_scans, timestamps, deadlines, commission_sessions, commission_decisions, pvs, final_outputs, erp_exports, tickets, ticket_messages, audit_logs, notifications, system_config. 3. Pour le Sprint 1, seules users/roles/permissions/departments/need_requests/need_versions/rfqs (structure de base) sont attendues — indique lesquelles existent déjà en avance et lesquelles manquent encore (normal, prévues Sprint 2+). 4. Vérifie les contraintes clés : clés primaires UUID, clés étrangères avec ON DELETE approprié, colonnes NOT NULL sur les champs critiques. 5. Tableau : Table ¦ Existe ¦ Contraintes correctes ¦ Statut attendu à ce stade.

PROMPT A.8  ·  Logging structuré & traçabilité   [1 point]

Audit du Sprint 1 — Zone : Logs. Tâches : 1. Localise la librairie de logs partagée (shared lib). Vérifie qu'elle produit du JSON structuré (pas du texte libre) avec au minimum : timestamp, niveau, service, utilisateur (si applicable), action, IP source. 2. Vérifie que le login, le logout, les échecs d'authentification et les refus RBAC émettent bien un log via cette librairie (et pas des console.log() oubliés). 3. Recherche dans tout le code des console.log() ou print() de débogage oubliés qui devraient utiliser le logger structuré à la place. 4. Vérifie qu'aucune donnée sensible (mot de passe, token complet, contenu de fichier) n'est jamais loguée en clair. 5. Rapport avec liste des événements couverts / manquants et liste des console.log() à nettoyer.

PROMPT A.9  ·  Tests unitaires et couverture   [1 point]

Audit du Sprint 1 — Zone : Qualité / Tests. Tâches : 1. Exécute (ou décris précisément comment exécuter) la suite de tests unitaires du backend. 2. Rapporte le pourcentage de couverture réel obtenu (pas estimé) sur le module Auth Service et le RBAC Engine. 3. Compare à la cible du Sprint 1 : ≥80 % de couverture sur l'Auth Service. 4. Liste les fonctions critiques de sécurité (hash de mot de passe, génération/validation JWT, vérification RBAC, blocage brute-force) qui n'ont AUCUN test associé. 5. Rapport : Module ¦ Couverture actuelle ¦ Cible ¦ Écart ¦ Fonctions critiques non testées.

PROMPT A.10  ·  Pipeline CI/CD   [1 point]

Audit du Sprint 1 — Zone : CI/CD. Tâches : 1. Ouvre le(s) fichier(s) de workflow CI/CD (.github/workflows ou équivalent). 2. Vérifie la présence réelle des étapes suivantes et confirme si chacune est fonctionnelle (pas juste déclarée) : lint, tests unitaires, build, scan de secrets (Gitleaks/Trufflehog). 3. Vérifie que le pipeline bloque bien le merge si un test échoue (branch protection liée au statut CI). 4. Vérifie qu'aucun secret n'est exposé dans les logs du pipeline (variables masquées correctement). 5. Rapport Étape ¦ Présente ¦ Fonctionnelle ¦ Bloquante en cas d'échec.

PROMPT A.11  ·  Contrats d’interface & documentation API   [1 point]

Audit du Sprint 1 — Zone : Documentation & Contrats. Tâches : 1. Vérifie l'existence et la complétude du fichier OpenAPI/Swagger pour les endpoints déjà implémentés (auth, users). 2. Vérifie que chaque endpoint documenté correspond bien à un endpoint réellement implémenté dans le code (pas de documentation "fantôme"). 3. Vérifie l'existence d'un README technique à la racine expliquant comment lancer l'environnement de développement (docker compose up, migrations, seed). 4. Si des ADR (Architecture Decision Records) étaient prévus pour les décisions du Sprint 1, vérifie leur existence dans /docs. 5. Rapport de complétude documentaire avec liste des manques.

PROMPT A.12  ·  RAPPORT FINAL CONSOLIDÉ — Verdict Sprint 1   [3 points]

Ceci est le prompt de clôture du Sprint 1. Utilise les résultats de TOUS les audits précédents (A.1 à A.11) que nous avons réalisés dans cette conversation. Tâches : 1. Produis un tableau récapitulatif final avec une ligne par zone auditee (Repo, Infra Compose, Chiffrement, Auth, RBAC, Réseau/TLS, BDD, Logs, Tests, CI/CD, Documentation) et pour chacune : Statut (PASS / PARTIEL / FAIL), Points bloquants restants. 2. Sépare explicitement en 2 listes : a) "À corriger MAINTENANT (avant Sprint 2)" — uniquement ce qui est réalisable sans VPS/hôte réel. b) "Reporté au déploiement" — tout ce qui nécessite le VPS, un nom de domaine réel, un firewall réel, un HSM réel, etc. 3. Pour la liste (a), propose un plan d'action concret, un point à la fois, trié par criticité (sécurité d'abord). 4. Donne un verdict final explicite : "Sprint 1 est PRÊT pour le Sprint 2" ou "Sprint 1 N'EST PAS PRÊT — voici pourquoi". 5. Ne commence AUCUNE tâche du Sprint 2 dans cette réponse. Ce prompt est uniquement un rapport.

# PARTIE B — EXÉCUTION SÉQUENTIELLE DU SPRINT 2

26 prompts indépendants, à envoyer un par un et DANS L’ORDRE (des dépendances existent entre eux). Chaque prompt est borné à 1–3 points précis. Vérifiez le résultat de chaque prompt (relecture de code + test) avant d’envoyer le suivant. Ne sautez jamais un prompt même s’il semble simple : l’ordre garantit la cohérence architecturale.

## B.1 — Portail Fournisseur (base DMZ)

PROMPT 2.1  ·  Isolation réseau DMZ + squelette Nginx du portail   [2 points]

Nous commençons le Sprint 2 de PROCURA. Contexte : le Sprint 1 a livré l'infrastructure de base (docker-compose avec PostgreSQL, MinIO, Redis, RabbitMQ, Vault, Auth Service, RBAC). Tâches (Sprint 2 — étape 1) : 1. Ajoute au docker-compose un réseau Docker distinct nommé "dmz_net", séparé du réseau interne existant ("lan_net" ou équivalent). Le service backend principal ne doit PAS être sur dmz_net. 2. Crée un nouveau service Nginx dédié "portal-proxy" connecté uniquement à dmz_net, avec un fichier de config séparé (nginx/portal.conf) préparé pour servir un futur frontend "portail fournisseur" sur un sous-domaine distinct (ex: portal.procura.local). Ne code pas encore le contenu du portail. Ce prompt concerne uniquement l'isolation réseau et le squelette de configuration. Confirme à la fin quels fichiers ont été créés/modifiés.

PROMPT 2.2  ·  mTLS — vérification des certificats client   [2 points]

Suite directe du prompt précédent (2.1). Le service "portal-proxy" existe maintenant sur dmz_net. Tâches : 1. Configure Nginx (portal.conf) pour exiger un certificat client (mTLS) sur les routes sensibles du portail fournisseur, en s'appuyant sur une petite CA locale de développement (génère un script scripts/dev-ca/generate-dev-ca.sh qui crée une CA racine + un certificat client d'exemple, uniquement pour l'environnement de développement). 2. Documente clairement dans /docs/mtls-dev.md que cette CA est UNIQUEMENT pour le développement local et qu'elle devra être remplacée par une vraie PKI au déploiement (ne fais rien de plus à ce sujet, ce sera traité hors-IA). Confirme le fonctionnement en décrivant comment tester localement qu'une requête sans certificat client est bien rejetée.

PROMPT 2.3  ·  Anti brute-force sur le login fournisseur   [1 point]

Tâche unique et ciblée : Ajoute une protection anti brute-force spécifique à la future route de login du portail fournisseur (distincte de celle des utilisateurs internes déjà protégée au Sprint 1) : rate limiting via Nginx (limit_req_zone) sur portal.conf, seuil de 5 tentatives par minute par IP, avec réponse 429 explicite. Ne touche à aucun autre fichier. Vérifie que la configuration existante du Sprint 1 (rate limiting interne) n'est pas modifiée.

PROMPT 2.4  ·  Squelette frontend du portail fournisseur   [3 points]

Tâches (frontend uniquement, pas de logique backend dans ce prompt) : 1. Crée un nouveau projet React + TypeScript + Vite dans /frontend-portal (séparé du frontend interne existant si celui-ci existe déjà, sinon crée-le en parallèle de /frontend). 2. Crée 2 pages statiques (données mockées en dur, aucun appel API réel pour l'instant) : "Tableau de bord fournisseur" (liste de RFQ avec statut) et "Détail RFQ" (documents à télécharger, zone de dépôt désactivée pour l'instant). 3. Utilise une bibliothèque de composants simple et professionnelle (shadcn/ui ou MUI, garde la cohérence avec ce qui existe déjà côté frontend interne si applicable). Confirme la structure de fichiers créée et comment lancer ce frontend en local.

## B.2 — Dépôt sécurisé des offres

PROMPT 2.5  ·  API d’upload — réception et validation de fichier   [3 points]

Nous passons au module de dépôt sécurisé des offres (Module 7). Tâches : 1. Crée un endpoint POST /api/submissions/upload dans le backend, accessible uniquement depuis dmz_net (vérifie/impose cette contrainte réseau dans le compose). 2. Implémente la validation : extension déclarée vs MIME type réel vs magic bytes (utilise une librairie de détection de type de fichier fiable, ex: file-type en Node.js). Formats autorisés pour le MVP : PDF, CSV, JPEG, PNG. 3. Rejette immédiatement (400) tout fichier dont l'extension déclarée ne correspond pas au contenu réel, et tout fichier au-delà de 20 Mo. Aucune logique de scellement/hash à ce stade (prompt suivant). Confirme le comportement avec 2 exemples de test : un PDF valide, un fichier .exe renommé en .pdf (doit être rejeté).

PROMPT 2.6  ·  Stockage de quarantaine chiffré   [2 points]

Suite directe du prompt 2.5. Tâches : 1. Crée un bucket MinIO dédié "submissions-quarantine" (distinct du stockage principal du Sprint 1), avec chiffrement SSE-C activé. 2. Modifie l'endpoint /api/submissions/upload pour que le fichier validé (prompt 2.5) soit stocké directement dans ce bucket de quarantaine, jamais dans le stockage principal LAN, avec des métadonnées associées : rfq_id, supplier_id (mocké pour l'instant si le référentiel fournisseur n'existe pas encore), timestamp de dépôt, adresse IP source. Confirme que le fichier n'est accessible depuis aucune route du backend principal (LAN) à ce stade.

PROMPT 2.7  ·  Détection de type et analyse statique basique   [2 points]

Suite du module dépôt. Tâches : 1. Crée un service "file-inspector" qui, après stockage en quarantaine, analyse le fichier : pour un PDF, vérifie l'absence de JavaScript embarqué ou d'objets actifs suspects (recherche des patterns /JavaScript, /JS, /OpenAction dans le binaire) ; pour un CSV, vérifie l'absence de formules Excel dangereuses (=, +, -, @ en début de cellule — risque d'injection CSV). 2. Stocke le résultat de cette analyse (CLEAN / SUSPICIOUS) dans une nouvelle table "security_scans" liée au fichier. Précise que le scan antivirus réel multi-moteur et le sandboxing dynamique sont plus complexes et seront traités dans un prompt séparé (2.8). Confirme le schéma de la table créée.

PROMPT 2.8  ·  Intégration antivirus ClamAV   [2 points]

Tâche ciblée : 1. Ajoute ClamAV comme service dans docker-compose (image clamav/clamav), connecté uniquement à dmz_net. 2. Modifie le service "file-inspector" (prompt 2.7) pour appeler ClamAV (via clamd + clamdscan ou une librairie client) sur chaque fichier en quarantaine, et mettre à jour le statut du scan : CLEAN / MALICIOUS. 3. Si MALICIOUS, le fichier reste en quarantaine, n'est jamais transféré vers le LAN, et un événement est journalisé via la librairie de logs structurés du Sprint 1. Confirme comment tester avec le fichier de test EICAR (fichier de test antivirus standard, inoffensif).

## B.3 — Scellement RFQ & horodatage légal

PROMPT 2.9  ·  Scellement RFQ — hash SHA-256   [2 points]

Module RFQ (Module 5) — partie scellement. Tâches : 1. Crée une fonction backend "sealRfq(rfqId)" qui, à la publication d'une RFQ, calcule un hash SHA-256 global couvrant : les métadonnées de la RFQ (titre, dates, critères) + le hash de chaque document joint. 2. Stocke ce hash dans la table rfqs (colonne hash_sha256, déjà prévue dans le schéma). Marque la RFQ comme is_locked = true après scellement. 3. Ajoute une contrainte applicative : toute tentative de modification d'une RFQ dont is_locked = true doit être rejetée avec une erreur explicite (409 Conflict). Confirme avec un exemple : création d'une RFQ, scellement, tentative de modification après scellement (doit échouer).

PROMPT 2.10  ·  Signature HSM (mode développement SoftHSM2)   [3 points]

Suite du scellement RFQ. Tâches : 1. Ajoute SoftHSM2 en local (librairie/outil de développement simulant un HSM via PKCS#11) pour signer le hash SHA-256 calculé au prompt 2.9. 2. Crée un service "hsm-signer" qui expose une fonction sign(hash) et verify(hash, signature), utilisant SoftHSM2 en dev. 3. Documente explicitement dans /docs/hsm-dev.md que SoftHSM2 est temporaire pour le développement et que la signature en production utilisera un vrai HSM matériel ou cloud (étape hors-IA, traitée au déploiement). Intègre l'appel à ce service dans sealRfq(). Confirme le fonctionnement avec un exemple sign/verify.

PROMPT 2.11  ·  Horodatage RFC 3161   [2 points]

Suite du scellement RFQ. Tâches : 1. Intègre un client RFC 3161 (librairie standard, ex: node-rfc3161 ou équivalent) dans sealRfq() pour horodater le hash SHA-256 auprès d'une Time Stamping Authority (utilise une TSA publique gratuite pour le développement, ex: FreeTSA, et documente qu'une TSA certifiée sera choisie en production). 2. Stocke le jeton d'horodatage obtenu dans la colonne timestamp_rfc3161 de la table rfqs. 3. Crée une fonction de vérification verifyTimestamp(rfqId) qui confirme que le jeton correspond bien au hash stocké. Confirme avec un exemple complet : sceller une RFQ → hash + signature + horodatage tous présents.

PROMPT 2.12  ·  Publication LAN → DMZ (lecture seule)   [2 points]

Tâche de publication. Tâches : 1. Crée un endpoint interne (accessible uniquement depuis lan_net) POST /api/rfqs/:id/publish qui, une fois la RFQ scellée (2.9–2.11), copie une version EN LECTURE SEULE des données publiques de la RFQ (titre, dates, documents, critères — jamais de données internes sensibles) vers une table/cache accessible depuis dmz_net. 2. Vérifie qu'aucune route côté dmz_net ne permet d'écrire sur cette donnée publiée (lecture seule stricte). Confirme le flux avec un schéma texte simple : LAN (RFQ scellée) → copie → DMZ (RFQ consultable, non modifiable).

## B.4 — Délais & verrouillage automatique

PROMPT 2.13  ·  Deadline Engine — scheduler   [2 points]

Module 9 — Gestion des délais. Tâches : 1. Crée un service "deadline-engine" utilisant un scheduler (node-cron ou équivalent) qui vérifie toutes les minutes les RFQ dont la deadline_date est dépassée et dont le statut n'est pas encore "CLOSED". 2. À la détection d'une deadline dépassée : passe le statut de la RFQ à "CLOSED", déclenche le verrouillage du portail pour cette RFQ (bloque tout nouvel upload via l'API du prompt 2.5). Confirme avec un test : crée une RFQ avec une deadline dans 1 minute, attends, vérifie que le statut passe bien à CLOSED automatiquement.

PROMPT 2.14  ·  Lock Manager — rejet des dépôts tardifs   [1 point]

Tâche ciblée : Modifie l'endpoint /api/submissions/upload (prompt 2.5) pour vérifier, AVANT tout traitement, le statut de la RFQ concernée. Si la RFQ est CLOSED (verrouillée par le deadline-engine), rejette immédiatement la requête avec 403 et un message explicite "Délai de dépôt expiré". Confirme avec un test : tentative de dépôt sur une RFQ déjà CLOSED.

PROMPT 2.15  ·  Synchronisation NTP — vérification de dérive   [1 point]

Tâche ciblée : Ajoute un service NTP client dans le backend qui, au démarrage et toutes les heures, compare l'heure système à un serveur NTP de référence. Si la dérive dépasse 1 seconde, émet un log CRITICAL via la librairie de logs structurés (le vrai NTP sécurisé sera configuré au niveau du VPS, hors-IA — documente cette limite). Confirme le comportement attendu.

PROMPT 2.16  ·  MFA (TOTP) pour les comptes administrateurs   [3 points]

Module 2 (complément) — Sécurité renforcée. Tâches : 1. Ajoute le support TOTP (Time-based One-Time Password, compatible Google Authenticator) pour les utilisateurs ayant le rôle "admin" ou "super_admin" (utilise une librairie standard type otplib). 2. Crée le flux : génération du secret + QR code lors de l'activation, vérification du code à chaque login pour ces rôles uniquement. 3. Rends le MFA obligatoire (non contournable) pour les rôles admin/super_admin — vérifie qu'un admin sans MFA activé est forcé de l'activer à la première connexion. Confirme avec un exemple de flux complet.

## B.5 — Expression du besoin & RFQ (métier)

PROMPT 2.17  ·  API CRUD Expression du Besoin   [3 points]

Module 3 — Début de la partie métier. Tâches : 1. Crée les endpoints CRUD pour need_requests : POST (création), GET (liste + détail), PATCH (modification si non validé), avec validation stricte des champs obligatoires (description, objectif métier, périmètre, quantités estimées). 2. Applique le RBAC du Sprint 1 : seul le rôle "demandeur" peut créer, seul l'auteur ou un "valideur" peut consulter le détail. 3. Génère un ID unique par besoin (format lisible, ex: BESOIN-2025-001) en plus de l'UUID technique. Confirme avec un exemple de création complète.

PROMPT 2.18  ·  Versioning immuable des besoins   [2 points]

Suite directe du prompt 2.17. Tâches : 1. À chaque modification d'un besoin non encore validé, crée une nouvelle ligne dans need_versions au lieu d'écraser les données (historique complet conservé, jamais de UPDATE destructif sur les versions passées). 2. Ajoute un endpoint GET /api/needs/:id/history qui retourne toutes les versions avec auteur, date, diff simplifié des champs modifiés. Confirme avec un exemple : création, 2 modifications, consultation de l'historique.

PROMPT 2.19  ·  Workflow de validation multi-niveaux   [3 points]

Suite du module besoin — partie workflow. Tâches : 1. Implémente une machine à états pour need_requests : DRAFT → SUBMITTED → (APPROVED ¦ REJECTED). Un besoin ne peut passer à SUBMITTED que si tous les champs obligatoires sont remplis. 2. Crée l'endpoint POST /api/needs/:id/validate (réservé au rôle "valideur") qui accepte une décision (approve/reject) avec un commentaire obligatoire en cas de rejet. 3. Une fois APPROVED, le besoin devient immuable (aucune nouvelle version possible) — réutilise la logique is_locked déjà créée pour les RFQ (prompt 2.9) comme modèle de cohérence. Confirme le cycle complet avec un exemple : soumission → validation → tentative de modification (doit échouer).

PROMPT 2.20  ·  API CRUD RFQ — création depuis un besoin validé   [3 points]

Module 5 — partie CRUD (le scellement a déjà été fait aux prompts 2.9–2.11, ceci est la création en amont). Tâches : 1. Crée l'endpoint POST /api/rfqs qui n'accepte que la création d'une RFQ liée à un besoin au statut APPROVED (bloque sinon avec message explicite). 2. Ajoute les champs de paramétrage : dates d'ouverture/clôture, critères d'éligibilité, formats de soumission autorisés (réutilise PDF/CSV/JPEG/PNG du prompt 2.5). 3. Crée l'endpoint d'association de documents (upload cahier des charges, annexes) lié à la RFQ en mode brouillon (avant scellement). Confirme le flux : besoin approuvé → création RFQ brouillon → ajout documents.

PROMPT 2.21  ·  Invitations fournisseurs — tokens sécurisés   [2 points]

Tâche ciblée : 1. Crée une fonction generateInvitation(rfqId, supplierId) qui génère un token unique, signé (JWT ou HMAC), avec une expiration égale à la deadline de la RFQ, stocké dans la table invitations. 2. Crée l'endpoint public (dmz_net) GET /api/portal/access/:token qui valide le token et retourne l'accès à la RFQ correspondante UNIQUEMENT si le token est valide et non expiré. Confirme avec un exemple : génération d'un token, accès valide, puis test avec un token expiré (doit échouer).

PROMPT 2.22  ·  Notification Service — queue et templates de base   [2 points]

Module 17 — Début. Tâches : 1. Crée un service de notification s'appuyant sur RabbitMQ (déjà déployé au Sprint 1) : une queue "notifications" avec un worker qui consomme les messages et envoie les emails. 2. Crée 2 templates HTML simples et professionnels : "invitation_rfq" et "besoin_valide_refuse". 3. Intègre l'envoi automatique : quand une invitation est générée (prompt 2.21), un message est publié dans la queue avec le bon template. Ne configure pas encore le SMTP réel (ce sera fait avec des credentials fournis séparément) — utilise MailHog ou équivalent en local pour tester l'envoi. Confirme avec un exemple d'email généré.

PROMPT 2.23  ·  Frontend — formulaire de création de besoin   [3 points]

Frontend interne (pas le portail fournisseur). Tâches : 1. Crée un formulaire React multi-étapes pour la création d'un besoin (Module 3), relié à l'API du prompt 2.17 : informations générales, description, pièces jointes, récapitulatif avant soumission. 2. Ajoute la validation temps réel côté client (champs obligatoires, formats) en complément de la validation backend déjà existante. 3. Ajoute une vue "Mes besoins" listant les besoins du demandeur connecté avec leur statut (badge coloré DRAFT/SUBMITTED/APPROVED/REJECTED). Confirme la structure de composants créée.

PROMPT 2.24  ·  Handler PV de clôture automatique   [1 point]

Tâche ciblée, liée au deadline-engine (prompt 2.13). Quand une RFQ passe automatiquement à CLOSED, génère un enregistrement simple "PV de clôture" contenant : rfq_id, date/heure de clôture exacte, nombre total de soumissions reçues (compte les lignes de la table submissions pour cette RFQ). Stocke-le dans une table dédiée ou réutilise final_outputs en mode brouillon si déjà présente dans le schéma. Confirme avec un exemple.

## B.6 — Consolidation & clôture du Sprint 2

PROMPT 2.25  ·  Tests unitaires et intégration — modules du Sprint 2   [3 points]

Tâches : 1. Écris des tests unitaires pour : sealRfq() (hash + signature + horodatage), le workflow de validation des besoins (machine à états), la validation d'upload (magic bytes), le deadline-engine (verrouillage automatique). 2. Écris un test d'intégration end-to-end simulant le flux complet : création besoin → validation → création RFQ → scellement → publication → invitation → dépôt offre → verrouillage à la deadline. 3. Rapporte le pourcentage de couverture obtenu sur les modules du Sprint 2, cible ≥80 %. Confirme les résultats des tests exécutés.

PROMPT 2.26  ·  RAPPORT FINAL CONSOLIDÉ — Verdict Sprint 2   [3 points]

Prompt de clôture du Sprint 2. Utilise tout ce qui a été construit du prompt 2.1 au prompt 2.25. Tâches : 1. Produis un tableau récapitulatif : Module (Portail DMZ, Dépôt sécurisé, Scellement RFQ, Deadlines, Besoin/RFQ métier) ¦ Statut ¦ Points bloquants. 2. Confirme explicitement que chacun des DoD suivants est respecté : couverture tests ≥80 %, aucune donnée sensible en clair dans les logs, RBAC appliqué sur toutes les nouvelles routes, aucun secret committé dans le repo. 3. Liste séparément ce qui nécessite le VPS/l'hôte réel pour être finalisé (vraie PKI, vrai HSM, vrai SMTP, vrai firewall, vrai NTP sécurisé) — confirme que ces éléments sont bien documentés et non oubliés. 4. Verdict final : "Sprint 2 est PRÊT pour le Sprint 3" ou liste précise de ce qui doit être corrigé avant.

# PARTIE C — RUNBOOK MANUEL (CE QUE L’IA NE PEUT PAS FAIRE)

Ces étapes nécessitent un accès réel à la machine hôte (VPS), à un compte cloud, à un nom de domaine, ou une action contractuelle/financière. Aucune IA ne peut les exécuter à votre place car elles sortent du périmètre du code. Suivez-les dans l’ordre, après la validation du Sprint 2 (ou en parallèle, dès que le VPS est disponible).

### Étape 1 — Provisioning du VPS

Pourquoi ceci ne peut pas être fait par l’IA : Nécessite un compte chez un hébergeur (OVH, Scaleway, AWS, etc.), un paiement, et un accès console physique/IPMI en cas de problème.

- Choisir un hébergeur supportant l’hébergement en Algérie ou conforme à la Loi 18-07 (vérifier la localisation des datacenters).

- Commander un VPS avec au minimum : 8 vCPU, 16 Go RAM, 200 Go SSD (voir specs du Cahier des Charges §30.1).

- Installer Ubuntu 22.04 LTS via l’image officielle de l’hébergeur.

- Créer un utilisateur non-root avec sudo, désactiver la connexion SSH root directe.

- Générer une paire de clés SSH (jamais de mot de passe seul) et désactiver l’authentification par mot de passe dans /etc/ssh/sshd_config.

- Activer les mises à jour automatiques de sécurité (unattended-upgrades).

### Étape 2 — Configuration du Firewall réel

Pourquoi ceci ne peut pas être fait par l’IA : Le firewall système (iptables/ufw) ou les security groups cloud s’appliquent sur l’infrastructure réelle du fournisseur cloud — aucune IA n’a accès à cette console.

- Installer et activer ufw : sudo apt install ufw && sudo ufw default deny incoming.

- Autoriser uniquement : SSH (port personnalisé, pas 22 par défaut), HTTPS (443) pour le portail fournisseur, et les ports internes strictement nécessaires entre conteneurs Docker.

- Configurer des règles séparées pour la zone DMZ (portail fournisseur, ports 443 uniquement exposés publiquement) et la zone LAN (aucun port exposé à Internet, uniquement accessible via VPN ou réseau interne).

- Si le cloud provider offre des Security Groups (AWS, Scaleway, etc.), dupliquer ces règles au niveau du firewall cloud en plus du firewall système (défense en profondeur).

- Tester depuis l’extérieur avec un scan de ports (nmap) pour confirmer qu’aucun port interne n’est accessible publiquement.

### Étape 3 — Nom de domaine et DNS

Pourquoi ceci ne peut pas être fait par l’IA : Nécessite l’achat d’un nom de domaine (action commerciale/financière) et l’accès à la console du registrar.

- Acheter un nom de domaine (ex: procura-app.com ou .dz selon stratégie).

- Créer les enregistrements DNS : A record pour le portail fournisseur (portal.procura.votredomaine), A record distinct pour l’interface interne/admin (app.procura.votredomaine) — idéalement sur un sous-domaine non devinable pour l’admin.

- Configurer les enregistrements SPF, DKIM et DMARC pour le domaine d’envoi d’emails (voir Étape 9).

- Activer le DNSSEC si le registrar le propose.

### Étape 4 — Certificats TLS de production

Pourquoi ceci ne peut pas être fait par l’IA : La délivrance d’un certificat TLS valide nécessite la preuve de contrôle d’un domaine réel (validation DNS/HTTP), ce que l’IA ne peut pas réaliser sans accès au domaine.

- Installer Certbot sur le VPS : sudo apt install certbot python3-certbot-nginx.

- Générer les certificats via Let’s Encrypt pour chaque sous-domaine : sudo certbot --nginx -d portal.procura.votredomaine -d app.procura.votredomaine.

- Vérifier le renouvellement automatique : sudo certbot renew --dry-run.

- Remplacer les certificats auto-signés de développement (créés au prompt 2.2) par ces certificats réels dans la configuration Nginx de production.

- Pour la PKI interne (signature RFQ, mTLS fournisseur) : soit déployer une vraie CA interne (EJBCA ou step-ca) sur le VPS, soit utiliser un service cloud dédié — décision à prendre selon le budget et la contrainte de souveraineté (voir Cahier des Charges §41.2).

### Étape 5 — Déploiement Docker Compose en production

Pourquoi ceci ne peut pas être fait par l’IA : Le déploiement réel implique l’injection de vrais secrets et l’accès SSH direct au serveur — opération sensible à exécuter manuellement, pas via un agent IA généraliste.

- Copier le repo sur le VPS via git clone (avec une clé de déploiement dédiée, jamais votre clé SSH personnelle).

- Créer le fichier .env de production avec les vraies valeurs (jamais commité dans Git) : mots de passe DB, secrets JWT, clés Vault.

- Initialiser et unseal Vault manuellement (voir Étape 7) avant de démarrer les autres services qui en dépendent.

- Lancer : docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d.

- Vérifier que chaque service démarre correctement (docker compose ps, docker compose logs).

- Configurer un service systemd ou un outil de supervision (ex: Docker restart policies) pour redémarrer automatiquement les conteneurs en cas de crash.

### Étape 6 — HSM réel (matériel ou cloud)

Pourquoi ceci ne peut pas être fait par l’IA : Un HSM physique nécessite un achat matériel et une installation physique ; un HSM cloud nécessite la création d’un compte et un abonnement payant chez un fournisseur cloud — décisions financières hors périmètre IA.

- Choisir entre : YubiHSM2 (matériel, ~700•1000€, achat unique, idéal pour la souveraineté des données) ou un HSM cloud (AWS CloudHSM, Azure Key Vault Premium — abonnement mensuel, mais incompatible avec la contrainte on-premise stricte).

- Pour un HSM matériel : le connecter physiquement au VPS (si VPS dédié avec accès USB) ou à un serveur on-premise local dédié à la signature.

- Installer les drivers PKCS#11 du fabricant et remplacer SoftHSM2 (utilisé en dev au prompt 2.10) par la vraie librairie PKCS#11 dans la configuration du service hsm-signer.

- Générer les clés de signature RSA-4096 directement dans le HSM (jamais exportées en clair).

- Documenter et sécuriser physiquement la procédure de sauvegarde/récupération du HSM (ex: cartes de sauvegarde YubiHSM, coffre-fort physique).

### Étape 7 — Initialisation et unseal de Vault

Pourquoi ceci ne peut pas être fait par l’IA : L’opération d’unseal génère des clés maîtresses qui doivent être stockées physiquement en dehors du serveur (coffre, partage entre personnes) — une IA ne doit jamais avoir accès à ces clés.

- Exécuter vault operator init sur le serveur en production — note les 5 unseal keys et le root token générés.

- Répartir les unseal keys entre plusieurs personnes de confiance ou plusieurs emplacements physiques sécurisés (jamais toutes au même endroit, jamais dans un fichier sur le serveur).

- Exécuter vault operator unseal avec au moins 3 des 5 clés à chaque redémarrage de Vault.

- Révoquer le root token après configuration initiale et créer des tokens applicatifs à privilèges limités pour chaque service.

- Injecter les secrets applicatifs réels (mots de passe DB, clés API) dans Vault via vault kv put.

### Étape 8 — Intégration Active Directory / LDAP réelle

Pourquoi ceci ne peut pas être fait par l’IA : Si l’organisation cliente possède un AD existant, la connexion nécessite des credentials administrateur du domaine et une coordination avec l’équipe IT du client — relation humaine hors périmètre IA.

- Obtenir auprès de l’équipe IT client : adresse du contrôleur de domaine, un compte de service avec droits de lecture LDAP (pas administrateur complet).

- Configurer la chaîne de connexion LDAPS (port 636, jamais LDAP en clair port 389) dans les variables d’environnement de production.

- Tester la connexion avec un compte de test avant de brancher l’authentification réelle des utilisateurs.

- Valider avec l’équipe IT client le mapping des groupes AD vers les rôles RBAC de Procura.

### Étape 9 — SMTP relay réel et réputation email

Pourquoi ceci ne peut pas être fait par l’IA : L’envoi d’emails en production nécessite un compte chez un fournisseur SMTP (SendGrid, Amazon SES, ou relay interne de l’entreprise cliente) et la configuration DNS associée — actions administratives/contractuelles.

- Choisir un fournisseur SMTP fiable ou utiliser le relay interne de l’organisation cliente.

- Configurer SPF (TXT record autorisant le serveur à envoyer au nom du domaine), DKIM (signature cryptographique des emails), et DMARC (politique anti-usurpation).

- Remplacer MailHog (utilisé en dev au prompt 2.22) par les vrais credentials SMTP dans Vault.

- Tester la délivrabilité (vérifier que les emails n’arrivent pas en spam) avec un outil comme mail-tester.com.

### Étape 10 — Sauvegardes automatiques et test de restauration réel

Pourquoi ceci ne peut pas être fait par l’IA : Un test de restauration réel nécessite un second environnement (physique ou cloud) pour vérifier que la sauvegarde fonctionne vraiment — coût et infrastructure supplémentaires.

- Configurer un cron job de sauvegarde quotidienne de PostgreSQL (pg_dump) et de MinIO, chiffrées, vers un stockage distant (autre VPS, ou stockage objet externe chiffré).

- Configurer la rétention selon la politique du Cahier des Charges (§32.1) : 30 jours quotidien, 1 an hebdomadaire.

- Effectuer un test de restauration complet sur un environnement séparé (nouveau VPS ou VM locale) pour confirmer que la sauvegarde est utilisable.

- Documenter le RTO/RPO réels mesurés pendant ce test.

### Étape 11 — Monitoring externe et alerting réel

Pourquoi ceci ne peut pas être fait par l’IA : Les alertes SMS/email réelles nécessitent un compte chez un fournisseur (Twilio, PagerDuty, etc.) — action commerciale.

- Créer un compte chez un fournisseur d’alerting (ex: Twilio pour SMS, ou simplement une adresse email dédiée aux alertes critiques).

- Configurer Alertmanager (déployé via Prometheus au Sprint 3) avec les vrais webhooks/API keys de ce fournisseur.

- Mettre en place un uptime checker externe (ex: UptimeRobot, gratuit) qui teste la disponibilité du portail depuis l’extérieur, indépendamment de l’infrastructure elle-même.

- Tester une alerte réelle en simulant une panne (arrêt volontaire d’un service) pour confirmer la réception effective.

### Étape 12 — Scan de vulnérabilité et test d’intrusion sur IP publique

Pourquoi ceci ne peut pas être fait par l’IA : Un scan actif sur une IP publique réelle est une action qui doit être autorisée explicitement par le propriétaire de l’infrastructure (vous) et parfois par l’hébergeur — responsabilité légale, ne jamais la déléguer à un agent automatique sans supervision.

- Vérifier les conditions d’utilisation de l’hébergeur concernant les scans de sécurité (certains exigent une notification préalable).

- Lancer un scan OWASP ZAP en mode actif directement contre l’URL de production (pas seulement en local comme au Sprint 4).

- Envisager un test d’intrusion professionnel externe avant la mise en production définitive (recommandé dans le Cahier des Charges §33.2, annuel).

- Documenter et corriger toute vulnérabilité critique trouvée avant l’ouverture aux premiers fournisseurs réels.

— Fin du Kit de Prompts —

PROCURA — Version 1.0 — Document de travail interne